 plano de gerenciamento de configuração

Plano Geral para Todos os Projetos

HISTÓRICO
Data	Versão	Responsável	Alteração
15/02/2013	1.0	Natasha da Silveira Pinheiro	Versão inicial
18/09/2013	1.1	Camilo Almendra, Eduardo Amâncio	Versão específica para o projeto GAL
29/10/2013	1.2	Camilo Almendra	Inclusão de novas nomenclaturas para artefatos
14/04/2014	1.3	Guylherme Tabosa	Versão específica para o projeto GPA, Atualização de tecnologia.
13/08/2014	1.4	Cleiton Brito	Atualização do documento para uso de branches e Git
26/08/2014	1.5	Camilo Almendra	Revisão geral do documento, simplificação do modelo.
03/10/2014	1.6	Laisa Morais	Inclusão de nova nomenclatura para artefato de teste

1. Introdução AO DOCUMENTO
Esse Plano de Gerência de Configuração define os padrões e regras para gerenciamento de mudanças e de itens de configuração dos projetos desenvolvidos no NPI.
Esse plano deve ser considerado no início do desenvolvimento de novos projetos, e ser revisado semestralmente.
2. ORGANIZAção
## 2.1 Identificação de Itens de Configuração
Os artefatos gerados no projeto devem seguir a seguinte regra de nomenclatura:
[PROJETO]-[TIPO]-[extra].[ext]
Onde:
Parte da nomenclatura	Regra
PROJETO	Sigla do projeto. Identificará todos os documentos do projeto.
TIPO	Sigla que irá representar o artefato em questão. Ver Anexo.
ID	[Opcional] Identificador do caso de uso/estória de usuário. Formato UC-NN ou US-NN, com “NN” sendo um número de 00 a 99.
extra	Informação extra com texto livre para especificar mais alguma informação importante. Escrito em minúsculas, sem acentos/caracteres especiais, sem espaços (usar underline '_').
ext	Extensão do artefato em questão. Ex: doc, xls, html

Usar hífen ('-') entre as partes da nomenclatura, e underline ('_') para separar palavras no texto livre.
Tipos:
REQ	Requisitos
REQ-ESPEC	Especificação de caso de uso
REQ-COMPL	Especificação complementar de caso de uso genérico
PLAN	Planos (projeto, entregas, configuração)
ARQ	Arquitetura de software
TST-ESPEC	Especificação de testes e registro de execução
PLAN-TST	Plano de teste

Exemplos:
- SIPPA-BACKLOG.xls
- SIPPA-REQ-ESPEC-UC03-submeter_projeto.doc
- SIPPA-REQ-COMPL-UC01-crud_projeto.doc
- SIPPA-TEST-ESPEC-UC03-submeter_projeto.xls

## 2.2 Repositório
Todos os itens de configuração dos sistemas desenvolvidos no Núcleo de Práticas serão guardados e recuperados no repositório. Este local deve conter as diversas versões do sistema e está sujeito a mecanismo de controle de acesso.
### 2.2.1 Localização
A ferramenta a ser utilizada no Núcleo de Práticas de Informática é o GIT, que é um sistema de controle de versão. O GIT gerencia os arquivos e diretórios do projeto. O repositório central controla todas as mudanças realizadas nos arquivos e diretórios.

Link: https://github.com/npi-ufc-qxd

### 2.2.2 Estrutura de Diretórios nos Repositórios

A estrutura básica de diretórios do repositório deve seguir o seguinte padrão:

\repositorio	Nome do repositório
        \documentos	Documentos diversos de apoio/suporte
        \planos	Planos (Backlog, Riscos, ...)
        \requisitos	Especificações, modelos, protótipos, ...
        \estudos	Estudos de tecnologias, provas de conceito
        \estudo1\
        \aplicacoes	Sistemas/aplicações desenvolvidos no projeto
        \sistema1\
        \aplicacao1\
        \sistema2\
        \testes	Especificações, execuções, ...

2.3 Nomenclatura dos Branchs
O uso dos branches será usado para modificações nos artefatos de código. Assim, as tarefas de Requisitos, Testes e Gestão modificam os arquivos diretamente no branch master.

Tarefas que devem usar branch: desenvolvimento, estudo, correção de bugs, refatorações e melhorias. A nomenclatura dos branches será no formato "<ID da tarefa>_<Descrição>", usando apenas letras minúsculas e underline. Exemplo:
- 822_comentar_projeto_utilizacao_do_ajax
- 814_comentar_projeto_desenvolvimento
ID da tarefa é o número da issue aberta no Redmine.

Após a conclusão da tarefa, o responsável deve entrar no serviço Github.com e solicitar um “Pull Request” do seu branch para o branch master.